Journal Machin

Jour 1 – 17/12
But : Comprendre le problème dans son ensemble et se familiariser avec les étapes à faire.

Après avoir tous pris connaissance du sujet, on a décidé de tous essayer de faire la première étape ( Phase 1 ) afin de mettre les bases en place et qu’on comprenne tous comment vont se dérouler les premières étapes.
On a alors rencontré des difficultés pour afficher les valeurs en décimales et pour ne pas perdre trop de temps, on a commencer à répartir les tâches. Lian et Biyun ont continué a finaliser de leur côté l’étape 1, de même pour Mohamed et Abdallah qui voulaient être sûrs de bien maîtriser.
Xinwei et Tom ont eux commencé l’étape 2 et tenté de finaliser cette étape. On a pas réussi à finir l’étape 1 ce jour là, ainsi on n’a pas pu vérifier le code de l’étape 2.

Jour 2 – 18/12
But : Finir l’étape 1 et éventuellement l’étape 2 et continuer à se familiariser avec le problème.

Lian et Biyun sont parvenus à finir la première étape dans la matinée, où Tom a contribué également car on voulait terminer cette étape le plus vite possible.
Ils sont ensuite passés à l’étape 3 alors que Xinwei et Tom ont rencontré des problèmes sur l’étape 2 qui les ont empêchés de finir ce jour là.
D’un autre côté, Mohamed et Abdallah ont réalisé une batterie de tests sur l’étape 1.

Jour 3 – 19/12
But : Finir l’étape 2 et continuer étape 3.

Afin de finir l’étape 2 plus rapidement, on s’est mis tous les 6. Après avoir fini, Mohamed a créé une interface pour qu’on puisse afficher ce que les demande les étapes plus facilement. Tom a ensuite approfondit cette interface et repéré des erreurs dans l’étape 1. Il a alors cherché à résoudre ce problème. Le reste du groupe c’est attelé à la troisème étape.

Jour 4 – 20/12
But : Finir l’étape 3 et commencer l’étape 4.

Ce jour là, on a pu constater qu’a force d'essais différents, la répartition des tâches n’était pas optimale. On a alors opté pour une méthode ou on travaille presque tous sur une même étape ( ici l’étape 3 ). Ainsi, selon l’avancement de chacun, on pouvait s’entraider pour avancer plus vite.
En cours de tests, Tom a remarqué des soucis dans l’étape 1. Il a du alors y remédier suite à une confusion dans la compréhension du sujet. Une autre chose a du être faite en parallèle, c’est le passage de structure dans de nouvelles fonctions, ce qui n’était pas forcément prévu, Lian a alors dû adapter le code principal.
On a finalement pu finir l’étape 3, et presque finaliser l’étape 4 qui a été ralentie par les précédents problèmes.

Jour 5 – 21/12 – A DEVELOPPER
But : Finir l’étape 4 et commencer voir éventuellement finaliser l’étape 5 ( L’objectif de la semaine étant de finir la première phase avant les vacances. )

On a pu finir l’étape 4 dans la matinée et presque finir l’étape 5.

Jour 6 – 07/01
But : Finir l’étape 5 et faire l’étape 6.
L’étape 5 a pu être finie sans problèmes par Biyun au préalable. Cependant, l’étape 6 n’a pu être finie, en effet, 2 personnes étaient malades ce jour là, ce qui a ralentit l’avancé du projet. On a eu dans un premier temps du mal à comprendre ce qui était demandé et nous restait en fin de journée une dernière partie de cette étape afin qu’elle soit complète ( Correction du nombre de sections dans le header du fichier produit ).

Jour 7 – 8/01
But : Finir l’étape 6 et avancer au mieux dans les étape suivantes ( 7 et 8 ).