Journal Machin

Jour 1 – 17/12
But : Comprendre le problème dans son ensemble et se familiariser avec les étapes à faire.

Après avoir tous pris connaissance du sujet, on a décidé de tous essayer de faire la première étape ( Phase 1 ) afin de mettre les bases en place et qu’on comprenne tous comment vont se dérouler les premières étapes.
On a alors rencontré des difficultés pour afficher les valeurs en décimales et pour ne pas perdre trop de temps, on a commencer à répartir les tâches. Lian et Biyun ont continué a finaliser de leur côté l’étape 1, de même pour Mohamed et Abdallah qui voulaient être sûrs de bien maîtriser.
Xinwei et Tom ont eux commencé l’étape 2 et tenté de finaliser cette étape. On a pas réussi à finir l’étape 1 ce jour là, ainsi on n’a pas pu vérifier le code de l’étape 2.

Jour 2 – 18/12
But : Finir l’étape 1 et éventuellement l’étape 2 et continuer à se familiariser avec le problème.

Lian et Biyun sont parvenus à finir la première étape dans la matinée, où Tom a contribué également car on voulait terminer cette étape le plus vite possible.
Ils sont ensuite passés à l’étape 3 alors que Xinwei et Tom ont rencontré des problèmes sur l’étape 2 qui les ont empêchés de finir ce jour là.
D’un autre côté, Mohamed et Abdallah ont réalisé une batterie de tests sur l’étape 1.

Jour 3 – 19/02
But : Finir l’étape 2 et continuer étape 3.

Afin de finir l’étape 2 plus rapidement, on s’est mis tous les 6. Après avoir fini, Mohamed a créé une interface pour qu’on puisse afficher ce que les demande les étapes plus facilement. Tom a ensuite approfondit cette interface et repéré des erreurs dans l’étape 1. Il a alors cherché à résoudre ce problème. Le reste du groupe c’est attelé à la troisème étape.

Jour 4 – 20/02
But finir l’étape 3 et commencer l’étape 4.